**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**Universidad del Perú, Decana de América

**Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática**

Escuela Profesional de Ingeniería de Software



**“GRUPO 06”**

**“Historial de Usuario”**

**ASIGNATURA:** GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

**DOCENTE:** Wong Portillo, Lenis Rossi

**GRUPO:** 6

**PROYECTO:** De compras! - Store

**INTEGRANTES:**

* Porras Quispe, Marco Aurelio
* Carmen Cruzatti, Angel Gerardo
* Gil Jauregui, Jesus Orlando
* Gonzales Broncano Jose Daniel
* Loaiza Sighuas, Leonardo Dario
* De la Cruz Torres, Diego
* Cespedes Flores, Sebastian
* Ventura Villanueva, Cristofher Moisés

**Índice**

[1.Inicio](#_heading=h.2s8eyo1) **1**

[1.1 Identificación del Scrum Master y los socios](#_heading=h.crgmka1xcefk) 1

[1.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO SCRUM](#_heading=h.17dp8vu) 1

[1.1.1. Formación del equipo Scrum](#_heading=h.3rdcrjn) 1

[1.2. DESARROLLO DE LAS ÉPICAS](#_heading=h.lnxbz9) 2

[2. PLANEACIÓN Y ESTIMACIÓN](#_heading=h.1ksv4uv) **2**

[2.1. Creación de Historias de Usuarios](#_heading=h.44sinio) 2

[2.2 Aprobación, estimación y asignación de Historias de Usuarios](#_heading=h.2jxsxqh) 8

# 1.Inicio

## 1.1 Identificación del Scrum Master y los socios

Propietario del producto:

Scrum Master: Porras Quispe, Marco Aurelio

Socios identificados: Personas jurídicas que apoyaran en el ciclo de venta de la empresa.

## 1.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO SCRUM

### 1.1.1. Formación del equipo Scrum

| **ROLES** | **INTEGRANTES** |
| --- | --- |
|
| **Scrum Master** | Porras Quispe, Marco Aurelio |
| **Arquitecto** | Gonzales Broncano, Jose Daniel |
| **Desarrollador Back end/ BD** | De la Cruz Torres, Diego Alexander |
| **Desarrollador Back-end** | Ventura Villanueva, Moises Cristhofer |
| **Depurador** | Loaiza Sighuas, Leonardo Dario |
| **Desarrollador Front-end** | Carmen Cruzatti Angel Gerardo |
| **Desarrollador Front-end** | Gil Jauregui Jesus Orlando |
| **Tester** | Loaiza Sighuas, Leonardo Dario |
| **Diseñador de base de datos** | De la Cruz Torres, Diego Alexander |

## 1.2. DESARROLLO DE LAS ÉPICAS

| **Epicas** | **Desarrollo de épicas** | **#GCS** | **Historia de Usuario** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poder realizar gestión de los productos | Como propietario de la tienda de cómputo quiero gestionar el inventario de mi local para tener un mayor control de mi tienda. | GCS-01 | Poder agregar un producto. |
| GCS-02 | Poder controlar el stock de los productos. |
| Poder registrarme en el aplicativo como usuario | Como usuario quiero registrarme en el aplicativo para acceder a sus servicios. | GCS-03 | Poder guardar datos del cliente. |
| GCS-04 | Guardar la información de pago. |
| Inicio de sesión en el aplicativo | Como usuario quiero ingresar con una cuenta para registrar una venta | GCS-05 | Logeo en el aplicativo con un correo electrónico |
| Mostrar datos de las ventas  realizadas | Como usuario quiero ver las ventas realizadas del día. | GCS-06 | Visualizar las ventas por día |
| GCS-07 | Mostrar ventas hechas con código promocional. |
| Poder realizar una gestión de los usuarios | Como administrador deseo un control de mis usuarios | GCS-08 | Agregar usuario en la Base de Datos del sistema |
| GCS-09 | Eliminar usuario en la base de datos del sistema. |

# 2. PLANEACIÓN Y ESTIMACIÓN

## 2.1. Creación de Historias de Usuarios

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Administrativa |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-01 | Nombre de historia: Agregar productos. |
| Cliente/Usuario: Propietario | Responsable del desarrollo: |
| Prioridad en negocio: alta | Iteración:3 |
| Riesgo en desarrollo: alta | Puntos estimados: 4 días |
| Descripción:  Como: Propietario de la tienda de cómputo.  Necesito: agregar un producto  Para: Ampliar mi inventario | |
| Criterios de Aceptación:  Visualizar los datos de cada producto. | |

## 

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Administrativa |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-02 | Nombre de historia: Control del stock de los productos. |
| Cliente/Usuario: Propietario | Responsable del desarrollo: |
| Prioridad en negocio: alta | Iteración:3 |
| Riesgo en desarrollo: alta | Puntos estimados: 4 días |
| Descripción:  Como: Propietario de la tienda de cómputo.  Necesito: Controlar el stock de productos.  Para: Tener un mayor control de mi inventario. | |
| Criterios de Aceptación:  Visualizar la cantidad por cada producto a vender. | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Administrativa |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-03 | Nombre de historia: Guardar datos del cliente |
| Cliente/Usuario: Cliente de la tienda de cómputo. | Responsable del desarrollo: CESPEDES FLORES, SEBASTIAN |
| Prioridad en negocio: medio | Iteración: 2 |
| Riesgo en desarrollo: muy alta | Puntos estimados: 3 días |
| Descripción:  Como: Usuario de una tienda de cómputo .  Necesito: Registrarme en el aplicativo  Para: Acceder a los servicios del programa | |
| Criterios de Aceptación:  Registrar los datos del usuario en el sistema. | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Administrativa |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-04 | Nombre de historia: Guardar información de pago |
| Cliente/Usuario: Cliente de la tienda de cómputo. | Responsable del desarrollo: CESPEDES FLORES, SEBASTIAN |
| Prioridad en negocio: medio | Iteración: 2 |
| Riesgo en desarrollo: muy alta | Puntos estimados: 3 días |
| Descripción:  Como: Usuario de una tienda de cómputo .  Necesito: Poder guardar los datos de pago del pedido.  Para: Tenerlo almacenado en la base datos | |
| Criterios de Aceptación:  Registrar los datos de una tarjeta de débito o crédito. | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: De Cliente |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-05 | Nombre de historia: Logeo con correo electrónico. |
| Cliente/Usuario: Cliente del restaurante | Responsable del desarrollo: PORRAS QUISPE, MARCO AURELIO |
| Prioridad en negocio: alta | Iteración:3 |
| Riesgo en desarrollo: medio | Puntos estimados: 5 días |
| Descripción:  Como:Usuario de la tienda de cómputo.  Necesito: Registrarme con mi cuenta de correo electrónico.  Para: Guardar mis datos para registrar una venta | |
| Criterios de Aceptación:  Registro con un correo electrónico. | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Área del cliente |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-06 | Nombre de historia: Visualizar las ventas del dia |
| Cliente/Usuario: Cliente del restaurante | Responsable del desarrollo: LOAIZA SIGHUAS, LEONARDO |
| Prioridad en negocio: media | Iteración: 3 |
| Riesgo en desarrollo: alta | Puntos estimados: 3 días |
| Descripción:  Como: Usuario de una tienda de cómputo.  Necesito: Visualizar las ventas del día.  Para: Un mejor manejo de las ventas de la tienda . | |
| Criterios de Aceptación:  Poder ver la las ventas del día | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Área del cliente |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-07 | Nombre de historia: Mostar ventas hechas con código promocional. |
| Cliente/Usuario: Cliente de la tienda | Responsable del desarrollo: VENTURA VILLANUEVA, MOISES |
| Prioridad en negocio: media | Iteración: 3 |
| Riesgo en desarrollo: alta | Puntos estimados: 3 días |
| Descripción:  Como: Usuario de la tienda.  Necesito: Visualizar las ventas realizadas con un código promocional  Para: Diferenciar eficientemente las ventas con descuento. | |
| Criterios de Aceptación:  Visualizar las ventas mediante código. | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Área logística |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-08 | Nombre de historia: Agregar usuario en la base de datos del sistema. |
| Cliente/Usuario: Cliente de la tienda de cómputo. | Responsable del desarrollo: GONZALES BRONCANO, JOSE DANIEL |
| Prioridad en negocio: media | Iteración: 3 |
| Riesgo en desarrollo: media | Puntos estimados: 3 días |
| Descripción:  Como: Administrador de la tienda de cómputo.  Necesito: Agregar usuarios a la base de Datos del sistema  Para: Tener un control del registro de usuarios | |
| Criterios de Aceptación:  Registrar un usuario mediante el administrador | |

| HISTORIA DE USUARIO | Área: Área logística |
| --- | --- |
| Código/Número: GCS-09 | Nombre de historia: Eliminar usuario del sistema |
| Cliente/Usuario: | Responsable del desarrollo: |
| Prioridad en negocio: baja | Iteración: 3 |
| Riesgo en desarrollo: alta | Puntos estimados: 4 días |
| Descripción:  Como: Administrador de la tienda de cómputo.  Necesito: Eliminar usuarios de la base de Datos del sistema  Para: Tener un control del registro de usuarios | |
| Criterios de Aceptación:  Eliminar un usuario mediante el administrador | |

## 2.2 Aprobación, estimación y asignación de Historias de Usuarios

| **Iteración** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Riesgo** | **Punto Estimado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Agregar productos | alta | alto | 4 días |
| 3 | Control de stock de los productos | alta | alto | 4 días |
| 3 | Guardar datos del cliente | alta | media | 5 días |
| 3 | Guardar información de pago | alta | medio | 2 días |
| 3 | Logeo con correo electrónico. | media | medio | 3 días |
| 3 | Visualizar las ventas del dia | media | medio | 3 días |
| 3 | Mostrar ventas hechas con código promocional. | media | medio | 3 días |
| 3 | Agregar usuario en la Base de Datos del sistema | baja | alto | 4 días |
| 3 | Eliminar usuario en la Base de Datos del sistema | baja | alto | 4 días |

## 

## 